Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Martín Aburto |
| --- | --- |
| Rut | 21.590.839-9 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Joaquín |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Skip Duoc UC – Sistema Integral de Pedidos Anticipados |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Desarrollo de software (aplicaciones móviles y web) - Arquitectura de soluciones en la nube y bases de datos - Gestión de proyectos informáticos |
| Competencias | C1. Gestionar proyectos informáticos aplicando metodologías ágiles y buenas prácticas. C2. Diseñar software y modelos de datos de acuerdo a los requerimientos de las partes interesadas. C3. Desarrollar soluciones de software (móvil, web y servicios en la nube) con estándares de calidad. C4. Aplicar criterios de seguridad y aseguramiento de calidad (control de acceso a datos y pruebas). C5. Trabajar en equipo y comunicar resultados técnicos de forma efectiva. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Problema. En la sede San Joaquín de Duoc UC, con una población flotante cercana a las 5.000 personas, los estudiantes disponen de ventanas de descanso muy breves (entre 15 y 30 minutos). En los horarios punta (alrededor de las 11:30 y las 13:00 hrs) se forman largas filas en los casinos y locales de comida, por lo que el alumno pierde gran parte de su descanso, llega tarde a clases o desiste de comprar. A quiénes afecta. A estudiantes y docentes (menos tiempo para alimentarse, estrés y frustración), a los locatarios (saturación de la caja y de la cocina, errores en la entrega y ventas perdidas por abandono de fila) y a la sede (aglomeraciones en pasillos y casinos). Contexto. Duoc UC Sede San Joaquín (Santiago, Chile), con 5 locales piloto: Achoclonados, -1 (Foodtruck), Paradiso, Castaño y Casino. Por qué escogí este tema. Es una problemática real y observable en mi propia sede. Su solución exige aplicar competencias centrales del campo laboral de un Ingeniero en Informática: levantamiento de requisitos, arquitectura en la nube, modelamiento de datos, desarrollo móvil y web, integración de pagos, seguridad y manejo de concurrencia en sistemas transaccionales. Aporte de valor (simulado). Skip Duoc UC reemplaza la fila presencial por un modelo de compra anticipada (Click & Collect). Se estima un ahorro de hasta un 70% del tiempo de espera del estudiante, mayor capacidad de venta y una cocina más ordenada para los locatarios, y espacios comunes más despejados para la sede. El aporte se valida en un entorno de pruebas, con pagos en modo Sandbox. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Objetivo. Desarrollar e implementar un prototipo funcional de Skip Duoc UC que digitalice el ciclo completo de compra anticipada de alimentos (catálogo, pedido, pago y retiro) en 5 locales de la sede. En qué consiste. Un ecosistema de tres capas conectado en tiempo real a una base de datos central: - App móvil para alumnos (React Native/Expo): registro e inicio de sesión, catálogo por local, carrito, selección de franja horaria, pago con MercadoPago (Sandbox), código de retiro (alfanumérico y QR) y seguimiento del pedido con notificaciones push. - Plataforma web para locatarios (Next.js): gestión de catálogo y stock, franjas horarias y tablero Kanban (Nuevos, En preparación, Listos) que se actualiza en tiempo real por WebSockets, con validación de entrega por código. - Dashboard web administrativo (Next.js): gestión de locales y usuarios y métricas de ventas. - Backend serverless en Supabase (PostgreSQL, Auth, Realtime, Storage) con políticas Row Level Security que aíslan los datos de cada local. Como módulo complementario, un copiloto con inteligencia artificial que entrega recomendaciones operativas a los locatarios. Cómo se aborda. Con metodología ágil (Scrumban) en sprints de 2 semanas, priorizando un MVP funcional de extremo a extremo y validándolo con pruebas de concurrencia, de seguridad y QA con los locales piloto. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto abarca el ciclo completo de ingeniería de software que declara el perfil de egreso de Ingeniería en Informática. Las competencias seleccionadas son necesarias para resolver la problemática porque: - C1 (gestión de proyectos): se coordina un equipo de 4 integrantes con roles Scrum (Product Owner y Scrum Master), backlog priorizado, sprints y control de versiones. - C2 (diseño de software y datos): la solución exige modelar un esquema relacional (13 tablas), definir una arquitectura serverless y documentarla con diagramas UML. - C3 (desarrollo de software): se construyen la app móvil, las aplicaciones web y las integraciones con servicios externos (pagos, notificaciones y tiempo real). - C4 (calidad y seguridad): se requieren políticas RLS, control de roles, y pruebas de concurrencia y de aislamiento de datos para evitar sobreventa y fugas de información. - C5 (trabajo en equipo y comunicación): el proyecto implica coordinar con locatarios, docente y sede, además de documentar y defender los resultados. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses profesionales se orientan a la arquitectura de soluciones en la nube, las bases de datos y la seguridad de la información, además de la gestión de proyectos de software. El proyecto los refleja en el diseño de una arquitectura serverless sobre Supabase, el modelamiento relacional en PostgreSQL con seguridad a nivel de fila (RLS), el manejo de transacciones concurrentes y mi rol como Product Owner del equipo. Contribuye a mi desarrollo profesional porque me permite construir un producto real de extremo a extremo, liderar una visión de producto y reunir evidencia concreta (código, documentación y un sistema funcionando) para mi portafolio profesional. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | (1) Duración del semestre: el proyecto se ejecuta durante el semestre académico (agosto a diciembre de 2026, 18 semanas), organizado en las 3 fases de la asignatura y en sprints de 2 semanas. El alcance está acotado a un MVP (retiro en local, pagos en Sandbox y 5 locales piloto). (2) Horas asignadas a la asignatura: [completar horas semanales de Portafolio de Título]. Se complementan con trabajo autónomo del equipo y con la distribución de módulos por integrante (propiedad de componentes), lo que permite avanzar en paralelo. (3) Materiales requeridos: costo $0. Capas gratuitas de Supabase, Vercel y GitHub; MercadoPago Developer (Sandbox); Expo Go o APK; Figma y Draw.io; y equipos personales de los integrantes. (4) Factores externos que facilitan: tecnologías gratuitas y bien documentadas, equipo de 4 integrantes con roles definidos, apoyo del sponsor del proyecto para acceder a la sede y una problemática conocida de primera mano. (5) Factores externos que dificultan y cómo solucionarlos: - Curva de aprendizaje de React y Supabase: cada integrante domina un módulo (propiedad de componentes) y se apoya en la documentación oficial. - Compras simultáneas del último stock: bloqueos a nivel de fila y constraints en PostgreSQL, validados con pruebas de estrés. - Posible falla de la comunicación en tiempo real: manejo de errores con recarga automática de datos (fallback a polling). - Límites de las capas gratuitas: monitoreo del uso de cuotas en los paneles de cada plataforma. - Dedicación parcial del equipo y conflictos de código: Scrumban, priorización del MVP y prohibición de commits directos a la rama principal. - Disponibilidad de los locatarios para el piloto: plan piloto progresivo con un local inicial y canal directo de comunicación. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar un prototipo funcional de Skip Duoc UC que digitalice el ciclo de compra anticipada (catálogo, pedido, pago y retiro) en 5 locales de la sede San Joaquín de Duoc UC, al término del semestre académico. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Levantar y documentar los requisitos funcionales, actores y stakeholders del sistema, priorizándolos en un Product Backlog. 2. Diseñar la arquitectura serverless y el modelo de datos relacional en PostgreSQL, con políticas Row Level Security que aíslen los datos de cada local. 3. Desarrollar la aplicación móvil de alumnos en React Native/Expo con autenticación, catálogo, carrito, pago, código de retiro y seguimiento del pedido. 4. Desarrollar la plataforma web de locatarios y el dashboard administrativo en Next.js, con gestión de catálogo y stock, tablero Kanban en tiempo real y métricas de ventas. 5. Integrar la pasarela MercadoPago (Sandbox) mediante Webhook y las notificaciones push, logrando que el pedido pagado aparezca en el tablero en menos de 3 segundos. 6. Validar el sistema mediante pruebas de concurrencia de stock, de aislamiento de datos (RLS) y QA con los 5 locales piloto. 7. Gestionar el proyecto con metodología Scrumban y control de versiones en GitHub, documentando los entregables del semestre. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Enfoque. Se utilizará Scrumban, que combina la planificación por sprints de Scrum con el flujo continuo del tablero Kanban. El trabajo se organiza en sprints de 2 semanas durante el semestre (agosto a diciembre de 2026) y se gestiona en un tablero de GitHub Projects que refleja épicas, historias de usuario y pull requests asociados. Etapas de trabajo (alineadas a las 3 fases de la asignatura): - Fase 1 – Definición y diseño (S1–S4): levantamiento de requisitos, stakeholders y visión, Product Backlog, arquitectura, modelo de datos, diagramas UML y prototipos UI/UX. - Fase 2 – Desarrollo e integración (S5–S16): base de datos con RLS y autenticación, app móvil, web de locatarios (catálogo, stock y Kanban en tiempo real), dashboard administrativo, integración de MercadoPago Sandbox y notificaciones push. Incluye el informe de avance. - Fase 3 – Validación y cierre (S17–S18): pruebas de estrés y concurrencia, verificación de RLS, QA con los 5 locales piloto, congelamiento del código, informe final y defensa. Métodos y prácticas. Product Backlog priorizado por el Product Owner; ceremonias ágiles facilitadas por el Scrum Master; propiedad de componentes (cada integrante domina un módulo); control de versiones con Git, ramas por funcionalidad y prohibición de commits directos a la rama principal; pruebas continuas en entorno de desarrollo antes de cada demostración; y priorización del MVP antes de las funciones secundarias. Funciones, tareas y responsabilidades del equipo: - Martín Aburto – Product Owner y desarrollador móvil: define la visión y prioriza el Product Backlog, redacta las historias de usuario y desarrolla la app móvil de alumnos (catálogo, carrito, pago y código de retiro). Colabora en el modelo de datos/RLS y en la integración de pagos. - Andrés Barría – Scrum Master: facilita las ceremonias ágiles, elimina bloqueos técnicos, mantiene el tablero de GitHub Projects y apoya el desarrollo (base de datos y RLS, integración de pagos, métricas) y las pruebas. - Elías Orellana – Desarrollador frontend web: panel de locatarios, gestión de catálogo de productos, stock e inventario. - Juan Pizarro – Desarrollador frontend web: tablero Kanban en tiempo real, interfaz operativa de los locatarios y panel administrativo.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Ficha del Proyecto (Project Charter) y Product Vision | Documentos que definen el problema, los objetivos SMART, el alcance, los riesgos y la visión del producto. | Acreditan la pertinencia y la planificación del proyecto. |
| Avance | Documentación de requisitos y gestión ágil | Requisitos funcionales, Product Backlog (épicas e historias de usuario), registro de stakeholders y mapa de actores. | Evidencian el levantamiento de requerimientos (C1). |
| Avance | Diseño técnico del sistema | Modelo de base de datos (PostgreSQL), diagramas UML (casos de uso, componentes, clases y despliegue) y documento de arquitectura de software. | Evidencian el diseño de software y de datos (C2). |
| Avance | Prototipo funcional parcial y repositorio | App móvil y web de locatarios con autenticación, catálogo y carrito; repositorio GitHub con tablero de proyecto, ramas y pull requests. | Evidencian la construcción del software y la gestión del trabajo (C1, C3). |
| Final | Sistema integrado de extremo a extremo | Demostración en vivo del flujo: registro, pago en Sandbox, pedido en el Kanban, cambio a "Listo" y retiro con código. | Evidencia el cumplimiento del objetivo general (C3). |
| Final | Informe de pruebas y validación | Resultados de pruebas de concurrencia de stock, aislamiento de datos (RLS), latencia menor a 3 segundos y QA con los 5 locales piloto. | Evidencia la calidad y la seguridad del sistema (C4). |
| Final | Informe final y defensa del proyecto | Informe final, código fuente congelado y presentación del proyecto de Portafolio de Título. | Documenta el cierre del proyecto y la comunicación de resultados (C5). |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| C1: Gestión de proyectos | 1. Levantamiento de requisitos y definición | Elaborar Project Charter, requisitos funcionales, stakeholders, actores y visión del producto. | Reuniones de equipo y con docente, plantillas de documentación | 3 semanas (S1–S3) | Martín A. | Facilita: apoyo del sponsor. Dificulta: disponibilidad de los locatarios para entrevistas. |
| C2: Diseño de software y datos | 2. Arquitectura y modelo de datos | Definir la arquitectura serverless, el modelo relacional en PostgreSQL y los diagramas UML. | Supabase, Draw.io | 3 semanas (S2–S4) | Martín A. y Andrés B. | Dificulta: modelar RLS por rol; se valida con casos de prueba. |
| C2: Diseño de software y datos | 3. Prototipado UI/UX | Diseñar wireframes y prototipos de la app móvil y de las web de locatarios y administración. | Figma | 2 semanas (S3–S4) | Martín A. (móvil); Elías O. y Juan P. (web) | Facilita: retroalimentación temprana de locatarios. |
| C1: Gestión de proyectos | 4. Gestión ágil del proyecto | Mantener el Product Backlog, el tablero de GitHub Projects, los sprints y las ceremonias durante todo el semestre. | GitHub, GitHub Projects | 18 semanas (S1–S18) | Andrés B. | Dificulta: dedicación parcial del equipo; se mitiga priorizando el MVP. |
| C3: Desarrollo de software | 5. Base de datos, autenticación y RLS | Implementar el esquema en Supabase, los roles de usuario (alumno, vendedor, admin) y las políticas RLS. | Supabase (PostgreSQL, Auth) | 3 semanas (S5–S7) | Andrés B. y Martín A. | Riesgo: fuga de datos entre locales; pruebas de RLS por local. |
| C3: Desarrollo de software | 6. App móvil de alumnos | Desarrollar registro e inicio de sesión, catálogo, carrito, franja horaria y seguimiento del pedido. | React Native, Expo, Expo Go | 6 semanas (S5–S10) | Martín A. | Dificulta: curva de aprendizaje; se trabaja por módulos. |
| C3: Desarrollo de software | 7. Web de locatarios: catálogo y stock | Desarrollar CRUD de productos (ocultar sin borrar), categorías, stock diario y franjas horarias. | Next.js, Tailwind, Vercel | 5 semanas (S5–S9) | Elías O. | Facilita: capa gratuita de Vercel. Dificulta: límite de cuotas. |
| C1: Gestión de proyectos | 8. Informe de avance | Consolidar las evidencias de avance y preparar la entrega al docente. | Documentos del proyecto, repositorio | 2 semanas (S9–S10) | Martín A. | Entregable acordado con el docente. |
| C3: Desarrollo de software | 9. Tablero Kanban en tiempo real | Implementar el tablero por estados, actualización por WebSockets, alerta sonora y validación de retiro por código. | Supabase Realtime, Next.js | 5 semanas (S10–S14) | Juan P. | Riesgo: falla de WebSockets; fallback a polling. |
| C3: Desarrollo de software | 10. Pagos, código de retiro y notificaciones | Integrar MercadoPago Sandbox con Webhook, generar código/QR de retiro y enviar notificaciones push. | MercadoPago Developer (Sandbox), Edge Functions, Expo Push | 5 semanas (S11–S15) | Martín A. y Andrés B. | Dificulta: configuración del Webhook; solo pagos simulados. |
| C3: Desarrollo de software | 11. Dashboard administrativo | Desarrollar la gestión de locales y usuarios y las métricas de ventas. | Next.js, Supabase | 4 semanas (S13–S16) | Juan P. y Andrés B. | Prioridad baja; se ajusta según el avance del MVP. |
| C4: Calidad y seguridad | 12. Pruebas de concurrencia, seguridad e integración | Ejecutar pruebas de compra simultánea de stock, aislamiento RLS y latencia (menor a 3 s). | Scripts de prueba, Supabase | 3 semanas (S15–S17) | Andrés B. y todo el equipo | Dificulta: reproducir carga real en capa gratuita. |
| C4: Calidad y seguridad | 13. QA con locales piloto y ajustes | Probar el flujo completo con los 5 locales piloto y corregir las observaciones. | Locales piloto, celulares, tablet o PC | 2 semanas (S17–S18) | Todo el equipo | Depende de la disponibilidad de locatarios y de la autorización de la sede. |
| C5: Trabajo en equipo y comunicación | 14. Informe final y defensa | Congelar el código, redactar el informe final y preparar la demostración en vivo. | Repositorio GitHub, documentación del proyecto | 2 semanas (S17–S18) | Martín A. y todo el equipo | El código debe quedar congelado antes de la defensa. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| 1. Levantamiento de requisitos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Arquitectura y datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Prototipado UI/UX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Gestión ágil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. BD, Auth y RLS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. App móvil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Web: catálogo y stock |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Informe de avance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Kanban tiempo real |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Pagos, QR y push |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Dashboard admin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. QA con locales piloto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Informe final y defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.