|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En términos generales, el cronograma de la Fase 2 (Desarrollo Core) se ha cumplido de forma satisfactoria en sus hitos estructurantes. Se logró finalizar a tiempo el despliegue de la base de datos relacional en Supabase con sus esquemas, tipos ENUM y políticas RLS, así como el esqueleto de la aplicación móvil en React Native/Expo y el CRUD inicial del catálogo web en Next.js. No obstante, existió un leve desfase de algunos días respecto a la estimación original en la sincronización en tiempo real mediante WebSockets para el tablero Kanban y la estructuración de los modificadores de producto.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades técnicas asociadas a la seguridad y a las reglas de Row Level Security (RLS) se enfrentaron mediante pruebas modulares y aisladas directamente en PostgreSQL antes de integrarlas al frontend, asegurando que la condición de identidad y el aislamiento por local impidan efectivamente la lectura cruzada de transacciones. Para mitigar la inestabilidad en la conexión en tiempo real del tablero Kanban sin saturar la capa gratuita de Supabase, se implementó un control de reconexión automática con respaldo periódico programado (polling fallback), mientras que a nivel metodológico y de equipo se reforzó el flujo de trabajo en Git prohibiendo confirmaciones directas a la rama principal y exigiendo revisión de Pull Requests por componente para evitar colisiones de código

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo el desempeño del trabajo como competente y destacado en relación con el núcleo funcional, ya que logramos traducir con exactitud los diagramas UML, modelos de datos y requerimientos funcionales en código operativo y desacoplado para los cinco locales piloto de la sede. Destaco especialmente la coherencia técnica lograda entre la base de datos relacional y las interfaces de usuario, la adopción de montos enteros en CLP para evitar fallas de precisión decimal y la generación de códigos alfanuméricos únicos de retiro, aunque reconozco que debo mejorar incorporando pruebas unitarias tempranas y perfeccionando la estimación temporal en tareas de alta incertidumbre técnica como los Webhooks de pago para no presionar los límites del Sprint.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Al reflexionar sobre el avance hacia la siguiente fase, la principal inquietud radica en la configuración y validación en entorno Sandbox de los Webhooks de MercadoPago, particularmente en asegurar que la Edge Function procese la notificación asíncrona y actualice de forma atómica el stock sin exponer credenciales críticas ni generar falsos positivos. En este sentido, la pregunta concreta para el docente es: «Para la evaluación final de la Fase 3, ¿será suficiente comprobar el flujo transaccional simulado en Sandbox junto al bloqueo a nivel de fila en Supabase, o la comisión exigirá pruebas de estrés concurrentes automatizadas para validar que no existan condiciones de carrera en el inventario?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Consideramos necesario realizar una redistribución táctica de actividades para la etapa final, ya que la carga de backend e infraestructura estuvo concentrada inicialmente en Martín Aburto y Andrés Barría mientras avanzaban en la app móvil. Dado que el catálogo web a cargo de Elías Orellana y el esqueleto del Kanban desarrollado por Juan Pizarro se encuentran encauzados, se asignará a Elías la lógica de gestión de franjas horarias y control de stock crítico desde el panel web, a Juan el módulo de validación en mesón mediante el ingreso del código de retiro de 4 caracteres, y se concentrará a Martín y Andrés de forma prioritaria en la integración del Webhook de MercadoPago y en las reglas de concurrencia transaccional en la base de datos.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo grupal se evalúa de forma altamente positiva, destacando una comunicación transparente, un compromiso equitativo y un claro sentido de pertenencia con la problemática de congestión y tiempos de espera en Duoc UC Sede San Joaquín. Destacamos como aspecto positivo la estricta aplicación del principio de "propiedad de componentes", donde cada integrante domina y responde técnicamente por su módulo específico, mientras que como área de mejora debemos formalizar reuniones de sincronización más cortas y frecuentes para anticipar bloqueos técnicos antes de los cierres de ciclo y unificar el nivel de detalle en los mensajes de commit del repositorio para conservar un historial de versiones riguroso.