FICHA DEL PROYECTO (PROJECT CHARTER)

Skip Duoc UC

| Nombre del Proyecto | Skip Duoc UC |
| --- | --- |
| Fecha de Elaboración | [DD/MM/AAAA] |
| Preparado por |  |
| Versión del Documento | 1.0 |

# 1. Roles y Equipo de Trabajo

## Sponsor y Stakeholders Principales

| Sponsor de Proyecto |  |
| --- | --- |
| Rol del Proyecto | Patrocinador principal de proyecto |
| Responsabilidad Principal | Asegurar el presupuesto asignado, resolver bloqueos institucionales, facilitar el acceso a la sede y aprobar hitos de fase final. |

## Liderazgo Ágil (Core Team)

| Product Owner | Martín Aburto (a.burtom@duocuc.cl) |
| --- | --- |
| Responsabilidad | Liderar la visión del producto, priorizar el Product Backlog, definir las historias de usuario y desarrollar la aplicación móvil (Frontend Mobile). |
| Scrum Master |  |
| Responsabilidad | Facilitar las ceremonias ágiles, eliminar bloqueos técnicos del equipo, mantener actualizado el tablero en GitHub Projects y apoyar el desarrollo. |

## Equipo de Desarrollo Web (Locatarios y Admin)

| Nombre | Rol Técnico y Responsabilidades |
| --- | --- |
| Elías Orellana | Desarrollador Frontend Web. Encargado de la lógica del catálogo de productos y gestión de inventario para locatarios. |
| Juan Pizarro | Desarrollador Frontend Web. Encargado de la interfaz operativa del tablero Kanban (tiempo real) y panel administrativo. |

# 2. Cronograma y Fases Clave (Hitos)

El ciclo de vida del proyecto se divide en 4 fases principales en un marco temporal de un semestre académico (agosto–diciembre 2026), ejecutado mediante Sprints de 2 semanas:

- Fase 1: Planificación y Arquitectura (Agosto). Levantamiento de requisitos, diseño de diagramas UML, modelado relacional en Supabase y prototipado UI/UX.

- Fase 2: Desarrollo Core (Septiembre – Octubre). Integración de autenticación, programación del CRUD de productos y despliegue del esqueleto móvil y web.

- Fase 3: Transaccionalidad y Tiempo Real (Noviembre). Integración de pasarela MercadoPago (Sandbox), implementación de WebSockets para el tablero Kanban y reglas RLS.

- Fase 4: Pruebas y Despliegue (Diciembre). Pruebas de estrés de concurrencia, QA final con los 5 locales piloto y defensa del Portafolio de Título.

# 3. Contexto y Problema Crítico

Dentro de Duoc UC Sede San Joaquín (con una población flotante de aproximadamente 5.000 personas), las ventanas de descanso académico son estrictas y de corta duración (ej. 15 a 30 minutos).

Durante los horarios punta (ej. 11:30 y 13:00 hrs), se generan cuellos de botella críticos en los comercios de alimentos. Esta congestión genera un doble impacto negativo:

- En el estudiante: pérdida de tiempo valioso de descanso y estudio, generando estrés y frustración al hacer filas físicas.

- En el locatario: saturación de la capacidad de atención humana, lo que se traduce en lentitud, errores en la entrega y pérdida directa de ventas por abandono de fila.

# 4. Solución Propuesta

Skip Duoc UC es un ecosistema tecnológico transaccional de 3 capas diseñado para erradicar las filas presenciales mediante un modelo de “compra asíncrona”:

- App Móvil (Alumnos): aplicación de bolsillo donde el usuario revisa el catálogo en vivo, paga electrónicamente desde la sala de clases y obtiene un código alfanumérico (QR) para un retiro inmediato (Pick-up).

- Plataforma Web (Locatarios): interfaz táctil o de escritorio de uso simplificado. Utiliza un modelo visual Kanban (Nuevos → En Preparación → Listos) que se actualiza en tiempo real, permitiendo a la cocina gestionar el volumen sin interactuar con dinero ni tomar pedidos verbales.

- Dashboard Global: herramienta administrativa para la gestión de locales, usuarios y monitoreo de la salud del sistema.

# 5. Objetivos SMART

- Objetivo General: desarrollar e implementar un prototipo funcional de “Skip Duoc UC” al término del semestre académico, validando el ciclo de compra anticipada en un entorno de pruebas con 5 locales reales de la sede.

## Objetivos Específicos

- Lograr una latencia de actualización menor a 3 segundos entre el pago del alumno en la App y la aparición del pedido en el Kanban del locatario mediante WebSockets.

- Asegurar al 100% la privacidad de los datos implementando políticas de Row Level Security (RLS) en PostgreSQL, impidiendo que un local vea transacciones de otro.

- Simular exitosamente pagos utilizando la API Sandbox de MercadoPago para el 100% de los pedidos de prueba.

# 6. Alcance y Entregables

## Dentro del Alcance (In Scope)

- Despliegue de Base de Datos relacional en nube (Supabase).

- Catálogo unificado para 5 locales piloto predefinidos: Achoclonados, -1 (Foodtruck), Paradiso, Castaño y Casino.

- Aplicación Móvil empaquetada en formato APK para Android y disponible vía Expo Go.

- Aplicación Web responsiva alojada en la nube (Vercel).

- Simulación de pagos íntegra con Webhooks de MercadoPago Developer.

## Fuera del Alcance (Out of Scope)

- Sistema de reparto a las salas de clases o domicilios (Delivery).

- Procesamiento de tarjetas de crédito o dinero real (Producción).

- Emisión de boletas/facturas electrónicas integradas con el Servicio de Impuestos Internos (SII).

- Publicación de la App en Apple App Store o Google Play Store.

# 7. Presupuesto e Infraestructura (Capa Gratuita)

El proyecto se diseña bajo una arquitectura Serverless con costo financiero de $0 CLP, restringiéndose a los límites operativos de las capas gratuitas (Free Tiers):

- Supabase (BaaS): 500 MB de almacenamiento relacional, 1 GB de almacenamiento de imágenes, 50.000 Usuarios Activos Mensuales (MAU), 200 conexiones concurrentes.

- Vercel (Hosting): 100 GB de ancho de banda mensual, ejecuciones Serverless estándar.

- MercadoPago (Pasarela): entorno de pruebas sin comisión transaccional.

# 8. Usuarios y Propuesta de Valor

| Actor | Necesidad Principal | Propuesta de Valor Skip Duoc UC |
| --- | --- | --- |
| Estudiantes | Rapidez, certeza de stock y no perder tiempo. | “Tu comida lista exactamente cuando empieza tu recreo”. |
| Locatarios | Orden operativo y evitar colapso en caja. | “Concéntrate en cocinar, nosotros organizamos la fila virtual”. |
| Administración | Control y métricas del ecosistema. | “Visibilidad total del flujo transaccional de la sede”. |

# 9. Tecnologías y Stack

- Frontend Móvil: React Native, Expo, TailwindCSS (NativeWind).

- Frontend Web: React.js, Next.js, TailwindCSS.

- Backend & Base de Datos: Supabase (PostgreSQL 15, GoTrue Auth, Realtime, Storage).

- Integraciones: MercadoPago SDK / Webhooks.

- Herramientas de Gestión: GitHub, GitHub Projects (Tablero Scrumban), Figma (UI/UX), Draw.io (UML).

# 10. Matriz de Riesgos y Mitigación

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Sobrecarga de peticiones concurrentes a la DB (Carrera de Stock) | Media | Alto | Implementar bloqueos a nivel de fila y Constraints en PostgreSQL para evitar vender stock negativo. |
| Fallo en la comunicación en tiempo real (WebSockets) | Baja | Alto | Manejo de errores en el Frontend con recarga automática de datos (Fallback a Polling si Realtime falla). |
| Retraso en la curva de aprendizaje de React/Supabase | Alta | Medio | Implementación de metodología “Propiedad de Componentes”. Cada dev investiga y domina un único módulo profundo. |

# 11. Indicadores de Éxito (KPIs Técnicos)

- Uptime del Prototipo: 99% de disponibilidad durante la semana de defensas y pruebas.

- Latencia Transaccional: tiempo de respuesta entre confirmación de pago y actualización de vista de locatario inferior a 2.5 segundos.

- Cobertura de Funcionalidades: completar el 100% de las Historias de Usuario etiquetadas como Must-Have (Críticas) en el Product Backlog.

- Seguridad: 0 vulnerabilidades de lectura cruzada entre locales al probar el entorno con usuarios distintos.