PRODUCT BACKLOG (PILA DE PRODUCTO)

Skip Duoc UC

| Proyecto | Skip Duoc UC |
| --- | --- |
| Product Owner | Martín Aburto |
| Scrum Master | Andrés Barría |

Descripción del Documento

El presente Product Backlog es una lista ordenada, viva y priorizada de todo el trabajo necesario para desarrollar el ecosistema “Skip Duoc UC”. Las Historias de Usuario (HU) están redactadas enfocándose en el valor entregado al negocio y al usuario final.

Resumen de Épicas

| # | Épica | Enfoque | Prioridad | HUs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arquitectura Base y Seguridad | Cimientos | Alta | HU-01, HU-02 |
| 2 | Plataforma Web Locatarios — Catálogo | Oferta | Alta | HU-03, HU-04 |
| 3 | App Móvil Alumnos — Compra | Demanda | Alta | HU-05, HU-06 |
| 4 | Transaccionalidad y Pagos | Flujo de dinero | Media/Alta | HU-07, HU-08 |
| 5 | Plataforma Web Locatarios — Kanban | Operativa | Media | HU-09, HU-10 |
| 6 | Dashboard Administrativo | Supervisión | Baja | HU-11 |

# ÉPICA 1: Arquitectura Base y Seguridad    ALTA PRIORIDAD

El núcleo del sistema. Sin esto, no hay aplicación.

| ID | Historia de Usuario | Valor Entregado (“Para qué”) | Responsable | Criterios de Aceptación Clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como Administrador del Sistema, quiero desplegar la base de datos en Supabase con políticas RLS, para garantizar que los datos de los 5 locales piloto estén aislados y seguros. | Integridad de datos y prevención de fugas de información. | Martín A. / Andrés B. | • Esquema relacional creado. • RLS activas (locales no pueden ver ventas de otros). |
| HU-02 | Como Usuario (Alumno/Locatario), quiero iniciar sesión con mi correo institucional, para acceder al entorno que me corresponde según mi rol. | Seguridad y control de acceso. | Martín A. | • Login con Supabase Auth funcional. • Redirección automática según el user_role. |

# ÉPICA 2: Plataforma Web Locatarios — Catálogo    ALTA PRIORIDAD

Gestión del inventario de Achoclonados, -1 Foodtruck, Paradiso, Castaño y Casino.

| ID | Historia de Usuario | Valor Entregado (“Para qué”) | Responsable | Criterios de Aceptación Clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-03 | Como Locatario, quiero un panel web para crear, editar y ocultar productos, para mantener mi oferta actualizada diariamente. | Autonomía comercial del locatario. | Elías O. | • CRUD de productos funcional en Next.js. • Soft-delete (ocultar) implementado. |
| HU-04 | Como Locatario, quiero definir el stock diario de mis productos, para evitar sobreventas durante los horarios punta. | Evitar quiebres de stock y reclamos. | Elías O. | • Descuento automático de stock al vender. • Bloqueo de producto al llegar a stock 0. |

# ÉPICA 3: App Móvil Alumnos — Compra    ALTA PRIORIDAD

La experiencia del estudiante desde la sala de clases.

| ID | Historia de Usuario | Valor Entregado (“Para qué”) | Responsable | Criterios de Aceptación Clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-05 | Como Alumno, quiero ver el menú disponible de los 5 locales desde mi celular, para decidir qué almorzar sin tener que ir físicamente. | Ahorro de tiempo en la decisión de compra. | Martín A. | • Lista de locales visible. • Catálogo de productos renderizado desde Supabase. |
| HU-06 | Como Alumno, quiero agregar productos a un carrito y visualizar el total, para revisar mi orden antes de pagar. | Claridad en la transacción económica. | Martín A. | • Suma correcta de subtotales (en enteros CLP). • Restricción: carrito solo de 1 local a la vez. |

# ÉPICA 4: Transaccionalidad y Pagos    PRIORIDAD MEDIA/ALTA

Integración de la pasarela para cerrar la compra.

| ID | Historia de Usuario | Valor Entregado (“Para qué”) | Responsable | Criterios de Aceptación Clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-07 | Como Alumno, quiero pagar mi pedido usando MercadoPago, para asegurar mi comida antes del recreo. | Digitalización de las ventas de la sede. | Martín A. / Andrés B. | • Integración con API Sandbox de MercadoPago. • Webhook recibe confirmación de pago. |
| HU-08 | Como Alumno, quiero recibir un código alfanumérico único tras pagar, para validar mi retiro en el mostrador del local. | Seguridad en la entrega (anti-robos). | Martín A. | • Generación de código de retiro en la tabla pedidos. |

# ÉPICA 5: Plataforma Web Locatarios — Kanban    PRIORIDAD MEDIA

El corazón logístico del locatario.

| ID | Historia de Usuario | Valor Entregado (“Para qué”) | Responsable | Criterios de Aceptación Clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-09 | Como Locatario (Cocina), quiero ver los pedidos entrantes en un tablero Kanban en tiempo real, para organizar la preparación de alimentos. | Orden operativo y eliminación del colapso en caja. | Juan P. | • Conexión vía WebSockets (Supabase Realtime). • Columnas: Nuevos, En Preparación, Listos. |
| HU-10 | Como Locatario (Cocina), quiero arrastrar un pedido a la columna “Listo para Retiro”, para informar al sistema que la comida está servida. | Agilidad en el flujo de entrega. | Juan P. | • Actualización del estado en la Base de Datos al mover la tarjeta Kanban. |

# ÉPICA 6: Dashboard Administrativo    PRIORIDAD BAJA

Herramienta para el control global del ecosistema.

| ID | Historia de Usuario | Valor Entregado (“Para qué”) | Responsable | Criterios de Aceptación Clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-11 | Como Administrador (Super Admin), quiero ver métricas globales de ventas y usuarios, para medir el impacto de Skip Duoc UC en la sede. | Toma de decisiones basada en datos. | Andrés B. | • Gráficos básicos de pedidos por local. • Contador de usuarios registrados. |