SPRINT BACKLOG

Skip Duoc UC

| Proyecto | Skip Duoc UC - Sistema Integral de Pedidos Anticipados |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 - "Fundaciones del Ecosistema" |
| Duración | 2 semanas (Fase 1: Planificación y Arquitectura — agosto 2026) |
| Product Owner | Martín Aburto |
| Scrum Master | Andrés Barría |
| Equipo de Desarrollo | Martín Aburto, Andrés Barría, Elías Orellana, Juan Pizarro |

# 1. Propósito del Documento

El Sprint Backlog traduce el Product Backlog y el Product Goal en un plan de trabajo concreto y acotado al Sprint vigente. Reúne las Historias de Usuario (HU) seleccionadas por el equipo durante la Sprint Planning, el Sprint Goal que les da sentido conjunto, el detalle de tareas técnicas necesarias para completarlas, el responsable de cada tarea y su estado de avance actualizado.

A diferencia del Product Backlog, que es la pila completa y priorizada de todo el producto, el Sprint Backlog es propiedad exclusiva del Equipo de Desarrollo durante el Sprint y se actualiza diariamente conforme avanza el trabajo (Daily Scrum).

# 2. Sprint Goal

Al finalizar este Sprint, Skip Duoc UC contará con una base de datos desplegada en Supabase con políticas de Row Level Security activas por local, y con un mecanismo de inicio de sesión funcional que redirige a cada usuario (alumno o locatario) al entorno correspondiente a su rol. Esto permitirá que los siguientes Sprints construyan el catálogo y la experiencia de compra sobre una base de datos segura y verificada.

Este Sprint Goal corresponde a la Épica 1 (Arquitectura Base y Seguridad) del Product Backlog y a la versión v0.1 "Fundaciones del Ecosistema" del Product Map, ya que ninguna otra épica puede avanzar sin un esquema de datos estable y un control de acceso por rol verificado.

# 3. Historias de Usuario Seleccionadas para el Sprint

| ID | Historia de Usuario (resumen) | Responsable | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como Administrador del Sistema, quiero desplegar la base de datos en Supabase con políticas RLS, para garantizar que los datos de los 5 locales piloto estén aislados y seguros. | Martín A. / Andrés B. | Alta |
| HU-02 | Como Usuario (Alumno/Locatario), quiero iniciar sesión con mi correo institucional, para acceder al entorno que me corresponde según mi rol. | Martín A. | Alta |

Ambas historias pertenecen a la Épica 1: Arquitectura Base y Seguridad del Product Backlog y fueron seleccionadas por ser bloqueantes para el resto del roadmap del producto.

# 4. Desglose de Tareas por Historia de Usuario

## 4.1. HU-01 — Despliegue de base de datos con RLS

| Tarea | Responsable | Estado de Avance |
| --- | --- | --- |
| Diseñar el esquema relacional (tablas de usuarios, locales, productos, pedidos, ítems de pedido). | Martín A. | Completado |
| Crear el proyecto en Supabase y aplicar las migraciones del esquema en PostgreSQL. | Andrés B. | Completado |
| Definir y escribir las políticas de Row Level Security por tabla (locales, productos, pedidos). | Andrés B. | En progreso |
| Probar el aislamiento de datos simulando dos locales distintos con cuentas de prueba. | Martín A. | Pendiente |
| Documentar las políticas RLS aplicadas en el Modelo de Base de Datos del proyecto. | Martín A. | Pendiente |

## 4.2. HU-02 — Inicio de sesión institucional por rol

| Tarea | Responsable | Estado de Avance |
| --- | --- | --- |
| Configurar Supabase Auth (GoTrue) y habilitar el registro con correo institucional. | Martín A. | Completado |
| Implementar la pantalla de login en la App Móvil (React Native / Expo). | Martín A. | En progreso |
| Implementar la pantalla de login en la Web Locatarios (Next.js). | Elías O. | En progreso |
| Programar la lógica de redirección automática según el campo user_role. | Juan P. | Pendiente |
| Probar accesos cruzados: un alumno no debe poder entrar a la Web Locatarios y viceversa. | Juan P. | Pendiente |

# 5. Resumen de Avance del Sprint

| Historia | Tareas totales | Completadas | En progreso | Pendientes | % de avance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40% |
| HU-02 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20% |
| Total Sprint | 10 | 3 | 3 | 4 | 30% |

El porcentaje de avance se calcula como la proporción de tareas marcadas como Completado sobre el total de tareas del Sprint. Este resumen debe actualizarse al cierre de cada Daily Scrum para mantener la transparencia del progreso frente al Sprint Goal.

# 6. Impedimentos y Riesgos del Sprint

| Impedimento / Riesgo | Historia afectada | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Curva de aprendizaje en la sintaxis de políticas RLS de PostgreSQL. | HU-01 | Andrés B. | En progreso |
| Definición pendiente de los campos exactos del token JWT a usar para el user_role. | HU-02 | Martín A. | Pendiente |

El Scrum Master es responsable de visibilizar estos impedimentos en cada Daily Scrum y de gestionar su resolución para que no comprometan el Sprint Goal.

# 7. Definición de Terminado (Definition of Done) del Sprint

- El esquema de base de datos está desplegado en el proyecto Supabase del equipo y es accesible por los tres frontends.

- Las políticas RLS están activas y probadas: ningún local puede leer datos transaccionales de otro local.

- El login funciona con Supabase Auth y redirige correctamente según el rol (student o store_admin).

- Los cambios relevantes están versionados en GitHub y asociados a HU-01 o HU-02 en el tablero GitHub Projects.

- La documentación del Modelo de Base de Datos refleja el esquema y las políticas RLS realmente implementadas.

# 8. Relación con el Product Backlog y el Product Map

Este Sprint Backlog ejecuta íntegramente la Épica 1 (Arquitectura Base y Seguridad) del Product Backlog y corresponde a la versión v0.1 "Fundaciones del Ecosistema" del Product Map. Su cierre exitoso habilita el Sprint siguiente, enfocado en la Épica 2 (Plataforma Web Locatarios — Catálogo), que depende directamente de contar con autenticación y políticas RLS estables.

# 9. Gobierno del Sprint Backlog

| Responsable | Responsabilidad sobre el Sprint Backlog |
| --- | --- |
| Product Owner — Martín Aburto | Aclarar el valor de negocio de las historias seleccionadas y estar disponible para resolver dudas de alcance durante el Sprint. |
| Scrum Master — Andrés Barría | Facilitar el Daily Scrum, mantener actualizado el estado de avance y remover impedimentos que bloqueen al equipo. |
| Equipo de Desarrollo | Seleccionar las tareas, estimarlas, ejecutarlas y actualizar su estado de avance de forma honesta y diaria. |

El Sprint Backlog es un documento vivo: el Equipo de Desarrollo puede agregar, dividir o ajustar tareas durante el Sprint sin necesidad de aprobación externa, siempre que el Sprint Goal se mantenga intacto. Cualquier cambio de alcance que afecte al Sprint Goal debe discutirse con el Product Owner.

# 10. Resumen Ejecutivo

El Sprint 1 de Skip Duoc UC concentra el esfuerzo del equipo en HU-01 y HU-02, con el objetivo de dejar lista una base de datos segura (RLS activas) y un inicio de sesión funcional por rol. Al cierre de este documento, el Sprint registra un avance global del 30%, con las tareas de diseño del esquema y configuración de autenticación ya completadas, y las pruebas de aislamiento de datos y redirección por rol aún pendientes. Este avance se revisará nuevamente en el próximo Daily Scrum y se cerrará formalmente en la Sprint Review frente al Product Owner.