DUOC UC — SEDE SAN JOAQUÍN

Portafolio de Título

Acta de Constitución del Proyecto

(Project Charter)

Skip Duoc UC - Sistema Integral de Pedidos Anticipados

Fecha: 15 de septiembre de 2026

Ubicación: Duoc UC, Sede San Joaquín, Santiago, Chile

# Equipo de Proyecto

| Integrante | Rol |
| --- | --- |
| Martín Aburto | Project Manager / Mobile Developer |
| Juan Pizarro | Frontend Web / Admin Dashboard Developer |
| Andrés Barría | Frontend Web / Locatarios Developer |
| Elías Orellana | Frontend Web / Locatarios Developer |

# 1. Justificación

El proyecto "Skip Duoc UC" nace de la necesidad imperativa de modernizar y optimizar los procesos logísticos de compra y venta de alimentos al interior de la sede San Joaquín de Duoc UC. La justificación del negocio radica en que la ineficiencia del modelo tradicional (filas presenciales y toma de pedidos manual) genera una fuga de tiempo para la comunidad estudiantil y un tope de ingresos para los locatarios.

Desde la perspectiva técnica, este proyecto justifica la implementación de una arquitectura en la nube moderna y escalable (Serverless con Supabase, React Native y Next.js), demostrando la capacidad del equipo para resolver problemas de concurrencia de datos y diseño de interfaces modulares en un entorno real y de alta demanda simultánea.

# 2. Problema

El ecosistema de la sede San Joaquín se caracteriza por tener a miles de estudiantes con ventanas de tiempo muy reducidas para sus descansos (frecuentemente entre 15 y 20 minutos). Durante estas "horas punta", el proceso de compra colapsa:

## Para los estudiantes

Se generan extensas filas que consumen casi la totalidad de su tiempo de descanso, provocando estrés, retrasos a clases o, en muchos casos, la decisión de no consumir alimentos.

## Para los locatarios

La capacidad humana de tomar pedidos, cobrar y preparar alimentos simultáneamente se ve sobrepasada, generando cuellos de botella. Esto se traduce directamente en un tope operativo (pérdida de ventas potenciales) y errores en la entrega debido a la saturación manual.

# 3. Objetivos (Criterios SMART)

## Objetivo General

Desarrollar, desplegar y validar un sistema integral multiplataforma de pedidos anticipados de comida en Duoc UC sede San Joaquín, que logre digitalizar el 100% del ciclo de compra (catálogo, orden y notificación de retiro) al finalizar el semestre académico en curso.

## Objetivos Específicos

- Tecnológico (Móvil): Desarrollar la App de Alumnos en React Native/Expo, logrando tiempos de respuesta en la visualización del menú inferiores a 2 segundos mediante consultas optimizadas a la base de datos.

- Tecnológico (Web): Construir la Plataforma Web de Locatarios y el Dashboard Admin en React/Next.js, implementando un tablero Kanban en tiempo real que refleje los cambios de estado de un pedido al instante.

- Arquitectura y Seguridad: Implementar una base de datos relacional (PostgreSQL en Supabase) aplicando políticas RLS (Row Level Security) que garanticen un 100% de aislamiento de datos entre distintos locatarios.

- Operativo: Validar el sistema operando simultáneamente con el catálogo y configuración de 5 locatarios clave de la sede (Achoclonados, -1 Foodtruck, Paradiso, Castaño y Casino) y superar pruebas de estrés para asegurar que no ocurran "condiciones de carrera" (race conditions) en el inventario.

# 4. Alcance

## 4.1. Dentro del Alcance (In-Scope)

- Aplicación móvil (iOS/Android vía Expo) para alumnos con registro, login, catálogo, carrito de compras y visualización de historial.

- Aplicación web responsiva para locatarios con gestión CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) de productos, control de stock y vista Kanban de gestión de pedidos.

- Dashboard web administrativo para gestión de usuarios globales y visualización de métricas de ventas.

- Base de datos centralizada con manejo de estados de pedido (Pendiente, En Preparación, Listo, Entregado).

- Autenticación de usuarios basada en roles (Alumno, Vendedor, Admin).

- Configuración de entorno de pruebas con datos y catálogos representativos de 5 tiendas específicas de la sede: Achoclonados, -1 (Foodtruck), Paradiso, Castaño y Casino.

- Integración de pasarela de pago real operando estrictamente en formato de desarrollador (Sandbox) para validar el flujo transaccional sin transacciones bancarias verídicas.

## 4.2. Fuera del Alcance (Out-of-Scope) para el MVP

- Integración con rutas de delivery, repartidores o GPS (el sistema es exclusivamente para retiro en local / Pick-up).

- Paso a producción (Live) de las pasarelas de pago que requieran personería jurídica comercial real, limitando el proyecto a demostrar el funcionamiento técnico mediante el Sandbox.

- Despliegue en las tiendas oficiales de App Store y Google Play (la app móvil se presentará funcional mediante Expo Go o APK compilada).

- Facturación electrónica real con el Servicio de Impuestos Internos (SII).

# 5. Restricciones

Tiempo: El proyecto está sujeto estrictamente al calendario académico del semestre de Portafolio de Título. Todo el código debe estar congelado y funcional antes de la fecha de defensa final.

Recursos Humanos: Capacidad productiva limitada a 4 estudiantes con dedicación parcial (compatibilizando con otras asignaturas y responsabilidades).

Presupuesto (Costo Cero): El desarrollo, pruebas y despliegue deben mantenerse dentro de las capas gratuitas (Free Tiers) de Supabase, Vercel, GitHub y las pasarelas en modo Sandbox.

Regulaciones: Cualquier prueba en terreno debe respetar los reglamentos de convivencia de Duoc UC.

# 6. Supuestos

- Los estudiantes cuentan con teléfonos inteligentes con plan de datos o acceso al Wi-Fi de la sede (Eduroam) para operar la app en tiempo real.

- Los locatarios tienen disposición para adoptar herramientas tecnológicas y poseen al menos un dispositivo (Tablet, PC o Smartphone) en su local.

- Las cuotas gratuitas de Supabase (ej. 50.000 usuarios activos mensuales) y Vercel no serán sobrepasadas durante las fases de pruebas.

# 7. Riesgos (Matriz Inicial)

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Colisión de concurrencia (múltiples alumnos compran el último stock simultáneamente). | Alta | Crítico | Manejo estricto de transacciones SQL y decremento atómico en PostgreSQL. |
| Fugas de seguridad (locatarios ven datos de otros). | Baja | Crítico | Implementación rigurosa de Row Level Security (RLS) probada individualmente. |
| Conflictos de código (merge conflicts) que retrasen el avance. | Media | Alto | Metodología Scrumban, "Propiedad de Componentes" y prohibición de commits directos a main. |
| Caída de servicios externos (Supabase/Vercel Free Tier limits). | Baja | Medio | Monitoreo constante del uso de cuotas en el Dashboard de las plataformas. |

# 8. Stakeholders (Partes Interesadas)

| Stakeholder | Rol e Intereses |
| --- | --- |
| Docente / Comisión Evaluadora | Principal validador del éxito técnico y metodológico. Requiere documentación limpia, código estructurado y cumplimiento de rúbricas. |
| Estudiantes San Joaquín | Usuarios finales que demandan una app rápida, intuitiva y libre de errores al momento de pagar. |
| Locatarios (Achoclonados, Casino, etc.) | Usuarios operativos que requieren un sistema a prueba de fallos, que no se cuelgue en horas pico y que sea fácil de entender. |
| Equipo de Desarrollo | Responsables de la ejecución técnica, interesados en adquirir experiencia en arquitecturas serverless y trabajo colaborativo. |

# 9. Criterios de Aprobación y Éxito

- Flujo End-to-End validado: Se debe poder registrar un usuario de prueba, procesar un pago exitoso a través de la pasarela en modo Sandbox, que la orden ingrese correctamente al tablero Kanban de una de las 5 tiendas objetivo (ej. Castaño o Paradiso), que el locatario cambie su estado a "Listo", y que el usuario reciba la confirmación de retiro.

- Aislamiento de Datos Comprobado: Demostrar en la defensa que intentar acceder a los pedidos de Achoclonados usando las credenciales del Casino arroja un error 403 o una lista vacía gracias a las políticas RLS.

- Gestión Documentada: El tablero Kanban de GitHub Projects debe reflejar todo el historial del semestre, con los Pull Requests asociados a cada Épica y las ramas debidamente cerradas.