PRODUCT GOAL (OBJETIVO DEL PRODUCTO)

Skip Duoc UC

| Proyecto | Skip Duoc UC - Sistema Integral de Pedidos Anticipados |
| --- | --- |
| Documento | Product Goal - Objetivo del Producto |
| Product Owner | Martín Aburto |
| Horizonte | Semestre académico agosto–diciembre 2026 |
| Versión | 1.0 |

# 1. Propósito del Documento

El presente documento establece el Product Goal de Skip Duoc UC, es decir, el estado futuro y verificable del producto que orienta el trabajo del Scrum Team. Su función es entregar una dirección única para ordenar el Product Backlog, evaluar decisiones de alcance y mantener alineados el desarrollo móvil, la plataforma web de locatarios, el dashboard administrativo y los servicios de datos.

El Product Goal no corresponde a una lista de funcionalidades ni a un Sprint Goal. Representa el resultado de producto que el equipo busca alcanzar durante el semestre. Las épicas, historias de usuario, requisitos técnicos y entregables son medios para lograrlo.

# 2. Declaración Oficial del Product Goal

Al finalizar el semestre académico 2026, Skip Duoc UC dispondrá de un MVP multiplataforma, seguro y validado de pedidos anticipados para cinco locales piloto de Duoc UC Sede San Joaquín, capaz de digitalizar de extremo a extremo el ciclo de compra y retiro: consultar una oferta disponible, crear un pedido, simular su pago, informar el pedido a la cocina en tiempo real, gestionar su preparación y validar la entrega mediante un código único. El producto deberá reducir la dependencia de la fila presencial, ordenar la operación de los locatarios y demostrar que el flujo funciona con datos aislados por rol, control de stock y trazabilidad del pedido.

Resultado esperado: un flujo completo, demostrable y repetible que conecte al alumno, al locatario y al administrador sobre una misma plataforma, priorizando primero la compra y retiro sin filas, luego la eficiencia operativa y finalmente la supervisión mediante métricas.

# 3. Problema y Oportunidad que Orientan el Objetivo

En la Sede San Joaquín, los estudiantes disponen de ventanas de descanso breves y enfrentan congestión en los puntos de venta de alimentos. Las filas consumen tiempo de descanso, pueden provocar retrasos a clases y desincentivan la compra. Para los locatarios, la toma manual de pedidos, el cobro y la preparación simultánea generan saturación, errores y pérdida de ventas potenciales.

La oportunidad consiste en transformar la fila física en un flujo digital anticipado. El estudiante decide y ordena antes de llegar al local; la cocina recibe demanda estructurada, administra capacidad y stock; y la entrega se confirma mediante un código de retiro. El Product Goal concentra al equipo en demostrar este cambio operacional, no solamente en construir pantallas.

# 4. Usuarios Beneficiados y Resultados Esperados

| Actor | Necesidad principal | Resultado de producto esperado |
| --- | --- | --- |
| Alumno / Docente | Comprar dentro de una ventana de tiempo reducida. | Consultar disponibilidad, ordenar con anticipación, conocer el estado del pedido y retirar sin realizar la fila de compra. |
| Locatario / Cocina | Recibir y preparar pedidos sin agregar caos a la operación. | Gestionar catálogo, stock, capacidad y pedidos en un tablero simple, actualizado en tiempo real y aislado por local. |
| Administrador Global | Supervisar el ecosistema y mantener control institucional. | Gestionar usuarios y locales, revisar métricas generales y asegurar el cumplimiento de roles y permisos. |
| Duoc UC / Sede | Reducir congestión y mejorar la experiencia estudiantil. | Contar con evidencia de un modelo Click & Collect viable para el contexto interno del campus. |
| Equipo de Desarrollo | Entregar un Portafolio de Título verificable. | Demostrar un MVP integrado, documentado, seguro y desplegable dentro del calendario académico. |

# 5. Alcance del Product Goal

## 5.1. Capacidades incluidas

- Autenticación y acceso por roles para alumno, locatario y administrador.

- Exploración de locales, catálogos, precios, disponibilidad y stock.

- Carrito de compra limitado a un local por transacción y cálculo en pesos chilenos.

- Selección de franja de retiro y control de capacidad por bloque.

- Simulación de pago con MercadoPago Sandbox y confirmación mediante Webhook.

- Creación de un código alfanumérico o QR asociado al pedido pagado.

- Seguimiento de estados: pendiente de pago, pagado, en preparación, listo para retiro y completado.

- Tablero Kanban del locatario con actualización en tiempo real mediante Supabase Realtime.

- Gestión de catálogo, disponibilidad y stock por cada local piloto.

- Dashboard administrativo con métricas básicas de pedidos, usuarios y operación.

- Persistencia centralizada en PostgreSQL/Supabase y aislamiento mediante Row Level Security.

## 5.2. Límites del objetivo

- El producto se valida como MVP académico y no como servicio comercial en producción.

- Los pagos se ejecutan únicamente en entorno Sandbox; no se procesa dinero real.

- El modelo es Click & Collect. No incluye delivery, repartidores, GPS ni despacho a salas.

- No incluye emisión de boletas o facturas electrónicas integradas con el SII.

- La aplicación móvil se demuestra mediante Expo Go o APK, sin publicación en tiendas oficiales.

- La primera validación se limita a cinco locales piloto: Achoclonados, -1 Foodtruck, Paradiso, Castaño y Casino.

- Las funciones avanzadas de inteligencia artificial son complementarias y no pueden desplazar el flujo transaccional esencial.

# 6. Pilares del Product Goal

| Pilar | Propósito | Evidencia esperada |
| --- | --- | --- |
| 1. Experiencia sin fila | Permitir que el alumno complete la decisión y creación del pedido antes de llegar al local. | Catálogo disponible, carrito, franja de retiro, pago simulado y código de retiro. |
| 2. Operación en tiempo real | Conectar la compra con la cocina sin captura manual duplicada. | Pedido pagado aparece en el Kanban y cambia de estado sin recargar la página. |
| 3. Control operacional | Evitar sobreventa y saturación de los locales. | Stock no negativo, productos pausables y capacidad máxima por franja. |
| 4. Seguridad y privacidad | Proteger los datos personales y transaccionales según el rol y el local. | Pruebas RLS sin lectura cruzada entre alumnos ni locatarios. |
| 5. Trazabilidad de extremo a extremo | Conservar el estado y evidencia de cada paso del pedido. | Pedido, ítems, transacción, cambios de estado, notificación y validación de entrega. |
| 6. Gestión y aprendizaje | Entregar visibilidad para administrar y mejorar el servicio. | Dashboard con usuarios, pedidos por local y horarios de mayor demanda. |

# 7. Criterios Medibles de Éxito

Los siguientes indicadores permiten determinar si el Product Goal fue alcanzado. Los valores provienen de los objetivos y criterios ya definidos para el MVP; cuando se requieran pruebas en terreno, deben registrarse evidencias reproducibles.

| Dimensión | Indicador / Meta | Método de validación |
| --- | --- | --- |
| Flujo funcional | 100% del flujo crítico completado: registro → catálogo → carrito → pago Sandbox → Kanban → listo → retiro. | Prueba end-to-end grabada y caso de prueba aprobado para al menos uno de los cinco locales. |
| Cobertura prioritaria | 100% de las historias Must-Have del Product Backlog terminadas y aceptadas. | Revisión de criterios de aceptación, Pull Requests y tablero GitHub Projects. |
| Tiempo real | Actualización entre confirmación del pago y visualización en Kanban inferior a 3 segundos; meta técnica deseable de 2,5 segundos. | Medición con marcas de tiempo en al menos 10 ejecuciones. |
| Rendimiento móvil | Visualización del menú inferior a 2 segundos bajo condiciones de prueba definidas. | Pruebas repetidas con conexión estable y catálogo representativo. |
| Seguridad | 0 lecturas cruzadas entre locales y 0 accesos de alumnos a pedidos ajenos. | Matriz de pruebas RLS con cuentas de distintos roles y locales. |
| Integridad de stock | 0 ventas que dejen stock negativo en pruebas concurrentes. | Prueba simultánea sobre el último producto disponible. |
| Disponibilidad | 99% de disponibilidad del prototipo durante la semana de pruebas y defensa. | Registro de disponibilidad y revisión de incidentes. |
| Validación piloto | Catálogo y configuración operativa disponibles para los 5 locales definidos. | Checklist por local con productos, usuario, permisos y flujo de pedido. |
| Usabilidad operativa | Personal de cocina puede cambiar el estado y validar la entrega sin apoyo técnico durante el caso guiado. | Prueba moderada y registro de observaciones. |
| Trazabilidad | Cada pedido de prueba conserva usuario, local, ítems, monto, estado, pago y código de retiro. | Consulta de base de datos y contraste con las interfaces. |

# 8. Relación con el Product Backlog

Cada épica aporta una parte del incremento necesario para alcanzar el Product Goal. El orden de trabajo debe privilegiar primero la integridad del flujo principal y luego las capacidades de optimización o supervisión.

| Orden | Épica | Contribución al Product Goal | Condición de avance |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arquitectura Base y Seguridad | Provee autenticación, modelo de datos y aislamiento por roles/local. | No avanzar a transacciones sin esquema estable y políticas RLS verificadas. |
| 2 | Plataforma Web Locatarios — Catálogo | Hace posible mantener oferta y stock reales para la compra. | Catálogo actualizado y stock controlado. |
| 3 | App Móvil Alumnos — Compra | Entrega la experiencia principal de descubrimiento, carrito y creación del pedido. | Flujo navegable con datos reales desde Supabase. |
| 4 | Transaccionalidad y Pagos | Convierte el carrito en un pedido confirmado y trazable. | Webhook Sandbox y código de retiro funcionales. |
| 5 | Plataforma Web Locatarios — Kanban | Permite gestionar preparación, estados y entrega. | Sincronización en tiempo real y actualización persistente. |
| 6 | Dashboard Administrativo | Permite supervisión global y análisis básico del piloto. | Métricas calculadas desde datos generados por el flujo real. |

# 9. Incrementos y Ruta de Validación

| Incremento | Resultado demostrable | Criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| Incremento 1 — Fundaciones | Usuarios, roles, base de datos, catálogos y RLS. | Alumno y locatario ingresan a su entorno; no existe lectura cruzada. |
| Incremento 2 — Pedido anticipado | Alumno consulta, arma carrito, selecciona retiro y crea pedido. | Pedido e ítems persisten con montos correctos y stock disponible. |
| Incremento 3 — Pago y tiempo real | Pago Sandbox confirmado y pedido recibido por cocina. | Webhook actualiza estado y Kanban refleja el pedido en menos de 3 segundos. |
| Incremento 4 — Preparación y retiro | Locatario mueve estados; alumno recibe aviso y presenta código. | Pedido termina como completado con validación única de retiro. |
| Incremento 5 — Piloto y supervisión | Cinco locales configurados, métricas visibles y pruebas integrales. | Checklist final, evidencias de QA y demo end-to-end aprobada. |

# 10. Reglas de Priorización para el Equipo

Ante alternativas de desarrollo, el Product Owner y el equipo deben priorizar según este orden:

- 1. Protección de datos, integridad transaccional y prevención de stock negativo.

- 2. Continuidad del flujo crítico desde el catálogo hasta la validación del retiro.

- 3. Reducción de tiempo y fricción para el alumno.

- 4. Simplicidad y velocidad operativa para cocina y caja.

- 5. Trazabilidad, observabilidad y capacidad de demostrar el resultado.

- 6. Métricas administrativas y mejoras de experiencia.

- 7. Funciones experimentales o de inteligencia artificial.

Una funcionalidad no debe incorporarse si compromete el flujo principal, introduce acceso inseguro, requiere infraestructura fuera del presupuesto o impide terminar el MVP dentro del calendario académico.

# 11. Supuestos, Restricciones y Dependencias

| Tipo | Elemento | Implicancia para el Product Goal |
| --- | --- | --- |
| Supuesto | Los alumnos cuentan con smartphone y conectividad Wi-Fi/datos. | La validación móvil depende de acceso estable a internet. |
| Supuesto | Cada locatario dispone de PC, tablet o smartphone y acepta participar. | La operación Kanban requiere un dispositivo visible durante el servicio. |
| Restricción | Equipo de cuatro estudiantes con dedicación parcial. | El alcance debe proteger el flujo Must-Have y evitar dispersión. |
| Restricción | Presupuesto de $0 CLP y uso de Free Tiers. | La solución debe operar dentro de cuotas de Supabase, Vercel y herramientas gratuitas. |
| Restricción | Semestre académico agosto–diciembre 2026. | El código debe quedar estable antes de la defensa final. |
| Dependencia | Supabase Auth, PostgreSQL, Realtime y Storage. | Una indisponibilidad afecta autenticación, datos y actualización en tiempo real. |
| Dependencia | MercadoPago Sandbox y Webhooks. | El pago se valida técnicamente, sin transacciones comerciales reales. |
| Dependencia | Vercel y Expo Go/APK. | Son los medios previstos para desplegar y demostrar las interfaces. |
| Riesgo | Concurrencia sobre el último stock. | Se requieren transacciones atómicas, bloqueos o funciones SQL seguras. |
| Riesgo | Caída de WebSockets. | Debe existir recuperación de estado y, si es necesario, fallback de recarga/polling. |

# 12. Definición de Product Goal Alcanzado

El Product Goal se considera alcanzado únicamente cuando todas las siguientes condiciones son verdaderas:

- Existe un MVP integrado y desplegable, no un conjunto de prototipos desconectados.

- Un alumno puede completar el flujo principal con una cuenta de prueba y datos representativos.

- El pago Sandbox produce una confirmación válida y crea o actualiza el pedido correspondiente.

- El locatario correcto recibe el pedido en tiempo real, puede gestionarlo y confirmar su entrega.

- El alumno dispone de trazabilidad y de un código único para retirar el pedido.

- El stock y la capacidad no permiten comportamientos inválidos en los casos de prueba definidos.

- Las políticas RLS bloquean accesos cruzados entre usuarios y locales.

- Los cinco locales piloto se encuentran configurados con catálogos y credenciales de prueba.

- El dashboard administrativo presenta información derivada de las transacciones del MVP.

- Las evidencias de prueba, documentación técnica y trazabilidad del trabajo están disponibles para la evaluación.

# 13. Gobierno y Mantenimiento del Product Goal

| Responsable | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Product Owner — Martín Aburto | Comunicar el Product Goal, ordenar el Product Backlog, aceptar resultados y resolver conflictos de prioridad. |
| Scrum Master — Andrés Barría | Facilitar la adopción del objetivo, remover impedimentos y evitar que el equipo pierda foco en trabajo no prioritario. |
| Developers | Construir incrementos utilizables, estimar riesgos técnicos, mantener calidad y demostrar evidencia de cumplimiento. |
| Stakeholders | Entregar retroalimentación sobre valor y usabilidad sin sustituir la priorización del Product Owner. |
| Docente / Comisión | Validar rigor metodológico, calidad documental y funcionamiento del MVP dentro del Portafolio de Título. |

El Product Goal debe revisarse en cada Sprint Review para comprobar progreso y pertinencia. Puede aclararse o reformularse si aparece evidencia que cambie materialmente el problema, las restricciones o el valor esperado. Cualquier cambio debe quedar registrado y reflejarse en el orden del Product Backlog. Solo debe existir un Product Goal activo a la vez.

# 14. Resumen Ejecutivo

Skip Duoc UC orienta todo el trabajo del equipo hacia una meta concreta: demostrar que una compra de alimentos dentro de la Sede San Joaquín puede pasar de una fila presencial y manual a un proceso digital anticipado, seguro, trazable y coordinado en tiempo real con la cocina. El éxito no se mide por la cantidad de pantallas construidas, sino por la capacidad de completar y validar el flujo completo con cinco locales piloto, protegiendo los datos, evitando sobreventas y entregando una experiencia simple a alumnos y operadores.