PRODUCT MAP (MAPA DE PRODUCTO)

Skip Duoc UC

| Proyecto | Skip Duoc UC - Sistema Integral de Pedidos Anticipados |
| --- | --- |
| Documento | Product Map - Evolución del producto por versiones y temas |
| Product Owner | Martín Aburto |
| Horizonte | Semestre académico agosto–diciembre 2026 (Sprints de 2 semanas) |
| Versión del documento | 1.0 |

# 1. Propósito del Documento

El Product Map traduce el Product Goal de Skip Duoc UC en una línea de evolución visible para el equipo y los stakeholders. Organiza el trabajo en versiones (releases) y temas estratégicos, mostrando qué capacidad del producto estará disponible en cada etapa del semestre y qué épicas y entregables la componen. A diferencia del Product Backlog, que detalla historias de usuario, el Product Map responde a la pregunta "qué entregamos y cuándo", agrupando el trabajo en incrementos con sentido de negocio.

Este mapa se mantiene vivo: a medida que el equipo valida supuestos o surgen bloqueos (por ejemplo, disponibilidad de cuotas gratuitas o aprendizaje de nuevas tecnologías), las fechas objetivo pueden ajustarse sin perder de vista el Product Goal.

# 2. Temas Estratégicos (Themes)

El trabajo del equipo se agrupa en seis temas transversales, heredados del enfoque de cada épica del Product Backlog. Cada versión del producto combina uno o más temas para entregar valor completo y demostrable.

| Tema | Enfoque | Objetivo del tema |
| --- | --- | --- |
| Cimientos | Arquitectura Base y Seguridad | Establecer base de datos, autenticación y aislamiento de datos (RLS) que sostienen todo el ecosistema. |
| Oferta | Plataforma Web Locatarios - Catálogo | Dar a los locatarios control sobre productos, precios y stock disponible. |
| Demanda | App Móvil Alumnos - Compra | Permitir al alumno explorar el catálogo, armar su carrito y generar un pedido. |
| Flujo de dinero | Transaccionalidad y Pagos | Confirmar el pago del pedido y generar el código único de retiro. |
| Operativa | Plataforma Web Locatarios - Kanban | Coordinar la preparación y entrega de pedidos en tiempo real. |
| Supervisión | Dashboard Administrativo | Entregar visibilidad global de usuarios, locales y métricas de uso. |

# 3. Línea de Evolución del Producto (Visión General)

La siguiente vista resume cómo el producto crece versión a versión, desde una base segura hasta un MVP piloto completo con los cinco locales de la sede.

| Versión | Nombre de la entrega | Periodo objetivo | Temas que activa | Resultado visible para el usuario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | Fundaciones del Ecosistema | Agosto 2026 (Fase 1) | Cimientos | Los tres roles (alumno, locatario, administrador) pueden autenticarse y el modelo de datos queda protegido con RLS. |
| v0.2 | Catálogo y Compra Anticipada | Septiembre–Octubre 2026 (Fase 2) | Oferta + Demanda | El locatario publica su menú y stock; el alumno explora locales, arma carrito y selecciona franja de retiro. |
| v0.3 | Pago y Cocina en Tiempo Real | Noviembre 2026 (Fase 3) | Flujo de dinero + Operativa | El alumno paga en Sandbox y recibe código de retiro; el pedido aparece y se gestiona en el Kanban del locatario en tiempo real. |
| v0.4 | Piloto Operativo en 5 Locales | Noviembre–Diciembre 2026 (Fase 3–4) | Operativa + Supervisión | Los cinco locales piloto operan de forma simultánea con control de concurrencia y stock. |
| v1.0 | MVP Validado para Defensa | Diciembre 2026 (Fase 4) | Supervisión | Dashboard con métricas globales; flujo completo probado, documentado y listo para la defensa del Portafolio de Título. |

# 4. Detalle del Mapa por Versión

## 4.1. v0.1 - Fundaciones del Ecosistema

Tema: Cimientos. Habilita el resto de las versiones al proveer identidad, roles y protección de datos.

| Épica / Historia | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- |
| HU-01 — Despliegue de base de datos en Supabase | Esquema relacional creado con políticas RLS activas por local. | Alta prioridad |
| HU-02 — Inicio de sesión institucional | Login con Supabase Auth y redirección automática según rol (student, store_admin, super_admin). | Alta prioridad |

## 4.2. v0.2 - Catálogo y Compra Anticipada

Temas: Oferta y Demanda. Convierte la base técnica en una experiencia de catálogo y carrito funcional para ambos lados del marketplace interno.

| Épica / Historia | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- |
| HU-03 — Panel web de productos | CRUD de productos en Next.js con soft delete para mantener historial. | Alta prioridad |
| HU-04 — Stock diario por producto | Descuento automático de stock y bloqueo al llegar a 0 unidades. | Alta prioridad |
| HU-05 — Exploración de locales y menú | Listado de los 5 locales piloto y catálogo renderizado desde Supabase. | Alta prioridad |
| HU-06 — Carrito de compra | Suma de subtotales en CLP, restringido a un solo local por pedido. | Alta prioridad |

## 4.3. v0.3 - Pago y Cocina en Tiempo Real

Temas: Flujo de dinero y Operativa. Cierra el ciclo transaccional y conecta la compra con la cocina sin intervención manual.

| Épica / Historia | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- |
| HU-07 — Pago con MercadoPago | Integración Sandbox con confirmación vía Webhook. | Prioridad media/alta |
| HU-08 — Código de retiro | Generación de código alfanumérico único en la tabla de pedidos. | Prioridad media/alta |
| HU-09 — Tablero Kanban en tiempo real | Conexión por WebSockets (Supabase Realtime); columnas Nuevos, En Preparación, Listos. | Prioridad media |
| HU-10 — Actualización de estado por arrastre | Cambio de estado del pedido al mover la tarjeta Kanban. | Prioridad media |

## 4.4. v0.4 - Piloto Operativo en 5 Locales

Temas: Operativa y Supervisión inicial. Valida que el sistema soporte los cinco locales piloto operando de manera simultánea y segura.

| Foco de validación | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Control de concurrencia | Pruebas de condiciones de carrera sobre el último stock disponible, sin ventas en negativo. | Validación piloto |
| Aislamiento de datos | Confirmación de que ningún local accede a pedidos o catálogo de otro local (RLS). | Validación piloto |
| Configuración de locales | Catálogo y credenciales de prueba activas para Achoclonados, -1 Foodtruck, Paradiso, Castaño y Casino. | Validación piloto |

## 4.5. v1.0 - MVP Validado para Defensa

Tema: Supervisión. Cierra el mapa con visibilidad administrativa y evidencia lista para la evaluación académica.

| Épica / Historia | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- |
| HU-11 — Métricas globales de ventas y usuarios | Gráficos de pedidos por local y contador de usuarios registrados. | Prioridad baja (cierre) |
| Evidencia de cierre | Flujo end-to-end documentado, demo en vivo y tablero GitHub Projects actualizado. | Criterio de defensa |

# 5. Línea de Tiempo por Fase Académica

El mapa se ancla al cronograma oficial del proyecto, de modo que cada versión coincide con una fase del semestre.

| Fase del proyecto | Periodo | Versiones asociadas | Hito principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Planificación y Arquitectura | Agosto 2026 | v0.1 | Base de datos, diagramas UML y prototipado UI/UX completados. |
| Fase 2 — Desarrollo Core | Septiembre–Octubre 2026 | v0.2 | Autenticación, CRUD de productos y esqueleto móvil/web desplegados. |
| Fase 3 — Transaccionalidad y Tiempo Real | Noviembre 2026 | v0.3 / v0.4 | Pasarela de pago, WebSockets y reglas RLS integradas y en piloto. |
| Fase 4 — Pruebas y Despliegue | Diciembre 2026 | v1.0 | Pruebas de estrés, QA final con los 5 locales y defensa del Portafolio de Título. |

# 6. Dependencias entre Versiones

- v0.2 depende de que v0.1 entregue autenticación y políticas RLS estables; no se construye catálogo sobre un esquema de datos inseguro.

- v0.3 depende de que v0.2 entregue un carrito funcional, ya que el pago se calcula sobre el monto total del carrito.

- v0.4 depende de que v0.3 entregue Webhook y Kanban en tiempo real, condiciones mínimas para operar con los cinco locales simultáneamente.

- v1.0 depende de que v0.4 esté validada en el piloto, para que el dashboard refleje datos reales y no simulaciones aisladas.

# 7. Riesgos que Pueden Afectar el Mapa

| Riesgo | Versión más afectada | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Sobrecarga de peticiones concurrentes a la base de datos (carrera de stock). | v0.4 | Bloqueos a nivel de fila y constraints en PostgreSQL para evitar stock negativo. |
| Falla en la comunicación en tiempo real (WebSockets). | v0.3 / v0.4 | Manejo de errores en frontend con recarga automática (fallback a polling). |
| Curva de aprendizaje de React/Supabase en el equipo. | v0.1 / v0.2 | Metodología de "Propiedad de Componentes": cada desarrollador domina un módulo. |
| Límites de capas gratuitas (Supabase, Vercel). | v0.4 / v1.0 | Monitoreo constante del uso de cuotas durante el piloto con los 5 locales. |

# 8. Gobierno del Product Map

| Responsable | Responsabilidad sobre el mapa |
| --- | --- |
| Product Owner - Martín Aburto | Mantener el Product Map alineado con el Product Goal y reordenar versiones si cambian las prioridades. |
| Scrum Master - Andrés Barría | Verificar que cada Sprint avance hacia la versión vigente y señalar desviaciones de fecha. |
| Equipo de Desarrollo | Confirmar la viabilidad técnica de cada entregable antes de comprometer una versión. |

El Product Map se revisa al cierre de cada fase del cronograma (Ficha del Proyecto) y se actualiza si una versión se adelanta, se retrasa o cambia de alcance. Los cambios deben quedar reflejados también en el Product Backlog para mantener la consistencia entre ambos documentos.

# 9. Resumen Ejecutivo

El Product Map de Skip Duoc UC muestra una evolución progresiva y acumulativa: primero se asegura la base de datos y los accesos (v0.1), luego se habilita la oferta y la demanda (v0.2), después se cierra el ciclo de pago y preparación en tiempo real (v0.3), se valida con los cinco locales piloto (v0.4) y finalmente se entrega visibilidad administrativa para el cierre del semestre (v1.0). Cada versión representa un incremento de valor verificable, alineado con el Product Goal y con el cronograma académico del proyecto.