DUOC UC • SEDE SAN JOAQUÍN Registro de Defectos por Ciclos Seguimiento y Cierre de Defectos Técnicos • SKIP Duoc UC

# Registro de Defectos por Ciclos (Defect Log)

Durante los 4 ciclos de desarrollo y aseguramiento de calidad del proyecto SKIP Duoc UC, se identificaron y resolvieron 11 defectos técnicos. Cada uno fue documentado con su causa raíz, severidad y la acción de remediación aplicada.

Estado Final del Control de Defectos Total Defectos Reportados: 11 ¦ Defectos Bloqueantes / Altos: 9 ¦ Defectos Resueltos: 11 (100%) ¦ Pendientes: 0

# Tabla Histórica de Defectos y Acciones Correctivas

| ID | Ciclo | Módulo | Descripción del Defecto | Criticidad | Causa Raíz | Acción Correctiva | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-001 | C1 | Dashboard | Bloqueo RLS: Locatario no leía ítems de comandas | Bloqueante | Política en pedido_items | Script fix_rls_admin_items.sql | Cerrado |
| DEF-002 | C1 | Móvil | Falta de columna 'notas' en base de datos al pagar | Alta | Esquema desfasado | Script agregar_columna_notas.sql | Cerrado |
| DEF-003 | C1 | Catálogo | Error SQL: consulta a columna 'emoji' inexistente | Bloqueante | Query en index.tsx | Fallback local emoji ¦¦ '🍔' | Cerrado |
| DEF-004 | C2 | Favoritos | Datos de prueba (mocks) en lista inicial | Media | Estado Zustand fijo | Purga de fav-demo, inicio limpio | Cerrado |
| DEF-005 | C2 | Auth | Bypass de inicio de sesión de prueba en login | Alta | Función handleTestLogin | Eliminación total, 100% Supabase | Cerrado |
| DEF-006 | C3 | Dark Mode | Texto invisible por contraste nulo en tarjetas | Alta | Fondo blanco / texto claro | Paleta Obsidian #09090B / #18181B | Cerrado |
| DEF-007 | C3 | Dark Mode | Fondo blanco en barra sticky de pago en carrito | Media | Estilo hardcodeado | Contenedor con variable bg dinámica | Cerrado |
| DEF-008 | C3 | Soporte | Error sintaxis TypeScript por JSX duplicado | Alta | Edición solapada | Refactorización y tsc --noEmit 0 | Cerrado |
| DEF-009 | C4 | Catálogo | Discordancia: empanadas mostraban papas fritas | Alta | URLs Unsplash erróneas | Módulo productImages.ts curado | Cerrado |
| DEF-010 | C4 | Catálogo | Enlaces de imágenes caídos (HTTP 404) | Media | URLs caducadas | Reemplazo por enlaces 200 OK | Cerrado |
| DEF-011 | C4 | Perfil | Alertas de 'Próximamente' en métodos de pago | Baja | handlePressSimulate | Modales y add-payment.tsx real | Cerrado |

# Conclusiones del Proceso de Depuración

La totalidad de los defectos de seguridad en base de datos (RLS), desincronización de notas en cocina, inconsistencias visuales en Modo Oscuro y discordancia fotográfica fueron subsanados. La versión actual en la rama main se encuentra completamente libre de fallas conocidas.